**Formato para el backlog**

**Product backlog:**

**Elaborado por: Sandra Valeria Vidrio Arreola**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
|  | Como usuario, quiero navegar fácilmente por la aplicación para encontrar productos rápidamente. | Navegación | Pendiente | 5 | Sprint 1 | Alta | Interfaz intuitiva |
|  | Como usuario, quiero ver una lista de productos con imágenes y descripciones claras. | Sección de productos | Pendiente | 8 | Sprint 1 | Alta | Sección de categorías |
|  | Como usuario, quiero agregar productos a un carrito de compras. | Carrito de compras | Pendiente | 8 | Sprint 2 | Alta | Debe actualizar el total en tiempo real |
|  | Como usuario, quiero completar la compra con un proceso de pago seguro y rápido. | Pago | Pendiente | 10 | Sprint 3 | Alta | Integración con pasarelas de pago |
|  | Como usuario, quiero recibir notificaciones de mis compras y envíos. | Notificaciones | Pendiente | 5 | Sprint 3 | Media | Incluye email y push notificaciones |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **ID de la historia #1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del menú de navegación | 3 | Dev 1 | Pendiente | 6h | 2h | 2h | 2h |  |  |  |
| Implementación del menú principal | 5 | Dev 2 | Pendiente | 10h | 3h | 3h | 2h | 2h |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ID de la historia #2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la pagina de productos | 4 | UX/UI | Pendiente | 8h | 2h | 2h | 2h | 2h |  |  |
| Programación de la lista de productos | 6 | Dev 1 | Pendiente | 12h | 3h | 3h | 3h | 3h |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ID de la historia #3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del carrito | 7 | Dev 2 | Pendiente | 14h | 3h | 3h | 3h | 3h | 2h |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ID de la historia #4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de la pasarela de pago | 10 | Dev 3 | Pendiente | 16h | 4h | 4h | 4h | 4h |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ID de la historia #5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de notificaciones | 5 | DevOps | Pendiente | 8h | 2h | 2h | 2h | 2h |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Formato Sprint:**