Texto

Descripción generada automáticamente con confianza media

SANDRA VALERIA VIDRIO ARREOLA

PROYECTO II

**Actividad 1. Reunión de revisión inicial**

**Actividad 1. Reunión de revisión inicial**

Integrantes del equipo

Sandra Valeria Vidrio Arreola

Jose Luis Zepeda Solorsano

**Planeación de la reunión**

**Fecha de la reunión:** 16 de mayo de 2025

**Medio de comunicación:** Reunión vía Google Meet

**Duración estimada:** 1 hora

**Hora:** 6:00 p.m.

**Motivo:** Revisión del proyecto final antes de su entrega el 20 de mayo, definición de ajustes, actualización de backlog y GitHub.

**2. Revisión de proyectos**

Cada integrante compartió su repositorio de GitHub y el último backlog actualizado

Ultimo Backlog entregado (resumen)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Historia de usuario | Sandra | Jose Luis |
| HU-01 ver productos | Finalizado | Finalizado |
| HU-02 detalle del producto | Finalizado | Finalizado |
| HU-03 carrito | Finalizado | Finalizado |
| HU-04 filtros por categoría | Finalizado | Finalizado |
| HU-05 simulacion de compra | Finalizado | En revision |
| HU-06 diseño responsive | Finalizado | Finalizado |
| Hu-07 pruebas y deploy final | En proceso | En proceso |

3. Calendario de reuniones y roles asignados

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Actividad principal | Responsable | Medio |
| 16 mayo | Revision general y planificación final | Ambos | Google Meet |
| 17 mayo | Ajustes finales y pruebas funcionales | Jose Luis | WhatsApp |
| 18 mayo | Documentacion y actualización de backlog | Sandra | Google Docs |
| 19 mayo | Validación de GitHub y despliegue | Ambos | Meet |
| 20 mayo | Entrega final del proyecto | Sandra | Plataforma |

**4. Bitácora de trabajo colaborativo**

**Propuestas de modificaciones**

•José Luis propuso mejorar el diseño del componente del carrito para hacerlo más intuitivo.

•Sandra propuso añadir una validación simple antes de simular la compra.

•Se decidió unificar las rutas y componentes comunes entre ambos proyectos para facilitar su revisión y despliegue.

•Se acordó depurar los comentarios en el código antes de subir la versión final.

**Roles de integrantes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Rol principal** | **Tareas asignadas** |
| Sandra | Documentación, testing y control de calidad | Redactar backlog actualizado, pruebas de navegación, documentación final |
| José Luis | Ajustes de funcionalidad y diseño | Mejorar interfaz del carrito, aplicar ajustes en simulación de compra |

**Conclusión**

La reunión inicial permitió identificar los últimos ajustes necesarios para terminar el proyecto de forma exitosa. Se establecieron roles, tareas y un calendario preciso de reuniones para asegurar que el producto final esté listo para su entrega el 20 de mayo.

Enlace Gethub

**https://github.com/sandy151091/proyecto-II**