|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **H1: Notificaciones en tiempo real** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea  Configurar backend para notificaciones | 3 | Dev 1 | En progreso | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Tarea  Integrar forebase con la app | 2 | Dev 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Tarea  Diseñar UI para notificaciones en la app | 2 | Dev 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **H2: Pagos en linea** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea  Analizar pasarelas de pago disponibles |  | Dev 1 | En progreso | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Tarea  Implementar Stripe/Paypal en el sistema |  | Dev 2 | Pendiente | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **H3: reportes financieros automaticos** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea  Definir estructura de los reportes | 2 | Dev 1 | Pendiente | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Tarea  Implementar generación de reportes en pdf | 4 | Dev 3 | pendiente | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **H4: directorio de proveedores** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea  Crear base de datos para proveedores | 3 | Dev 1 | Pendiente | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Tarea  Diseñar interfaz del directorio | 3 | Dev 2 | Pendiente | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **H5: votaciones en encuetas comunitarias** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea  Crear sistema de autenticación por votaciones | 4 | Dev 3 | Pendiente | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Tarea  Implementar lógica de votaciones en la app | 4 | Dev 1 | Pendiente | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Formato Sprint:**

**https://sandravidrio.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/pages**